智慧非标订单打样与变更协同平台 V1.0

需求规格说明书（含技术要求）

产品定位 面向非标制造企业，从客户需求、设计图纸、工艺/BOM、样品确认、采购与生产任务到变更同步和交付风险，形成可追溯的订单协同闭环。系统通过规则校验、自动通知、临期预警和统计分析，降低图纸错版、样品漏确认、变更未同步和交期延误。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 智慧非标订单打样与变更协同平台 V1.0 需求规格说明书 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 适用阶段 | 产品立项、需求评审、系统设计、开发测试、软著说明材料整理 |
| 建议建设形态 | 微信小程序/移动端 + PC 管理端 + Java 后端服务 |
| 编制日期 | 2026年7月 |

# 文档修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07 | 首次形成完整需求与技术要求，覆盖订单、图纸版本、样品确认、变更协同、风险预警、统计分析等模块。 | 评审稿 |

# 目录

1. 文档概述

2. 项目背景与建设目标

3. 用户角色与权限边界

4. 核心业务对象与状态模型

5. 总体业务流程

6. 功能需求

7. 智慧规则与自动化要求

8. 数据需求与数据模型

9. 技术架构与开发要求

10. 接口与集成要求

11. 非功能需求

12. 安全与审计要求

13. 测试与验收标准

14. 实施范围与版本规划

15. 软著材料展示建议

附录A. 关键业务规则清单

附录B. 核心接口示例

# 1. 文档概述

## 1.1 编制目的

本文档用于明确“智慧非标订单打样与变更协同平台 V1.0”的业务范围、用户角色、业务流程、功能边界、数据模型、技术实现要求、性能安全要求和验收标准，为产品设计、系统开发、测试验收、部署运维及软件著作权材料编制提供统一依据。

## 1.2 产品范围

平台面向机械加工、钣金、模具、自动化设备、包装设备、家具定制、电子装配等存在“多品种、小批量、频繁变更、图纸驱动、样品确认”特点的制造企业。V1.0 重点解决订单执行过程中信息分散、版本混乱、确认遗漏和变更不同步问题，不替代完整 ERP、MES 或 PLM，而是通过协同和规则控制连接销售、技术、采购、计划、生产和质量岗位。

## 1.3 术语说明

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 非标订单 | 客户对尺寸、材料、结构、工艺、功能或交付方式提出定制要求，不能完全按照标准产品直接生产的订单。 |
| 打样 | 为验证设计、材料、工艺或客户要求而进行的小批量或单件试制。 |
| 图纸版本 | 图纸或技术文件每次受控修改形成的可识别版本，如 A、B、C 或 V1.0、V1.1。 |
| 变更单 | 记录变更原因、内容、影响范围、审批意见、执行状态和相关附件的业务单据。 |
| 受影响任务 | 因需求、图纸、BOM、工艺或交期变化而需要暂停、重排、返工、补料或重新确认的采购、生产、检验任务。 |
| 交期风险 | 根据关键确认、物料、生产任务、计划日期和延期情况计算的风险等级。 |

# 2. 项目背景与建设目标

## 2.1 典型业务痛点

图纸通过微信、邮箱或共享文件夹传递，旧版图纸仍可能被采购、生产或检验继续使用。

样品已制作但客户确认结论没有进入统一系统，生产计划临近时仍无法判断是否可投产。

客户需求变更只通知了销售或技术人员，采购下单、生产排程、外协加工和质检标准未同步调整。

项目状态依靠人工询问，管理人员难以及时发现“等待确认、关键物料未到、生产未启动”等交期风险。

变更造成的延期、返工、报废和追加成本缺少结构化记录，无法判断问题主要来自客户、设计、工艺还是执行环节。

## 2.2 建设目标

| 目标编号 | 建设目标 | 可衡量结果 |
| --- | --- | --- |
| G-01 | 实现订单全过程单一信息源 | 订单、需求、图纸、样品、变更、任务和风险均可按项目追溯。 |
| G-02 | 阻断错版和未经确认的关键操作 | 存在版本不一致、文件失效或样品未确认时，系统阻止提交或投产。 |
| G-03 | 实现变更影响自动传播 | 变更审批通过后，自动识别并通知相关采购、计划、生产和检验责任人。 |
| G-04 | 提前识别交期风险 | 按规则形成低、中、高、严重四级风险，并给出风险原因和处理建议。 |
| G-05 | 沉淀质量与经营数据 | 统计变更类型、来源、延期天数、返工次数和责任环节，为流程改善提供依据。 |

## 2.3 产品成功标准

普通业务人员在小程序端能够完成查询、确认、拍照上传、变更提报和异常反馈。

管理人员在 PC 端能够完成项目建档、技术文件管理、流程配置、任务分派、风险处置和统计分析。

任何关键状态变化均留下操作者、时间、前后值、审批意见和附件证据。

系统支持至少一个企业组织下的多部门、多角色、多项目并行运行。

# 3. 用户角色与权限边界

| 角色 | 主要权限 | 权限限制 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 用户、部门、角色、字典、流程、消息模板、系统参数、日志与备份配置 | 不得直接修改已归档业务数据，只能按授权更正并记录审计日志 |
| 销售/项目经理 | 客户、订单、需求、交期、项目成员、客户确认、变更发起、进度跟踪 | 不能替代技术人员发布受控图纸，不能直接关闭未完成技术任务 |
| 技术/设计人员 | 需求评审、图纸上传、版本发布、BOM/工艺维护、技术变更分析 | 不能直接确认客户结论，不能绕过版本校验 |
| 工艺人员 | 工艺路线、工序要求、检验要求、工时与外协说明 | 只能修改授权项目和当前生效版本 |
| 采购人员 | 采购任务接收、供应商反馈、到料日期、受变更物料处置 | 不能修改技术版本，只能基于生效版本执行 |
| 计划/生产人员 | 生产任务、排程、开工、完工、暂停、变更执行反馈 | 样品未确认或版本失效时不得强制投产，例外需审批 |
| 质量人员 | 样品检验、首件确认、检验结果、不合格与返工记录 | 检验标准必须关联当前生效图纸/工艺版本 |
| 客户确认人（可选外部账号） | 查看授权项目的样品资料、确认/驳回、填写意见 | 只能访问被邀请项目和脱敏内容 |
| 管理层 | 项目看板、交期风险、变更统计、延期与返工分析 | 默认只读，不参与具体业务编辑 |

权限设计原则 采用“数据权限 + 功能权限 + 字段权限 + 操作状态权限”四层控制。即使用户拥有某菜单权限，也必须同时满足所属企业、部门/项目范围和当前业务状态，才能执行修改、审批、发布、作废等操作。

# 4. 核心业务对象与状态模型

## 4.1 核心业务对象

| 对象 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 客户 | 客户基础信息、联系人、沟通偏好、历史项目 |
| 非标订单/项目 | 项目编号、客户、产品、数量、目标交期、负责人、成员、优先级、当前阶段 |
| 需求项 | 结构化记录尺寸、材料、性能、外观、包装、检验、交付等要求及确认状态 |
| 技术文件 | 图纸、3D 文件、工艺卡、BOM、检验规范、附件及其版本 |
| 样品单 | 打样目的、样品批次、制作状态、检验结论、客户确认结论 |
| 变更单 | 变更来源、原因、内容、前后对比、影响分析、审批、执行与关闭 |
| 业务任务 | 需求评审、设计、采购、生产、检验、客户确认、交付等待办任务 |
| 风险事件 | 风险等级、触发规则、影响对象、责任人、处理措施、关闭结果 |
| 延期/返工记录 | 原因分类、发生环节、影响天数、返工数量、损失说明 |

## 4.2 项目主状态

| 状态 | 说明 | 主要迁移动作 |
| --- | --- | --- |
| 草稿 | 项目已建立但未提交评审 | 销售/项目经理提交需求评审 |
| 需求评审中 | 技术、工艺等角色评审需求完整性 | 评审通过或退回补充 |
| 设计/工艺准备中 | 制作图纸、BOM、工艺和检验要求 | 受控技术版本发布 |
| 打样中 | 样品任务已下发并执行 | 样品完成并提交检验/确认 |
| 待客户确认 | 等待客户确认样品或关键技术信息 | 客户确认、驳回或提出变更 |
| 生产准备中 | 采购、排程和生产资源准备 | 满足投产条件 |
| 生产执行中 | 正式生产、检验和异常处理 | 生产完成 |
| 待交付 | 包装、出货资料、交付确认 | 完成交付 |
| 已完成 | 订单业务闭环 | 归档 |
| 暂停/取消 | 因客户、技术、物料或经营原因暂停/取消 | 恢复或终止 |

## 4.3 变更单状态

草稿 → 待影响分析 → 待审批 → 已批准待执行 → 执行中 → 待验证 → 已关闭；审批驳回后回到“草稿/已驳回”，撤销后进入“已撤销”。已关闭变更不得直接编辑，必须新建补充变更。

# 5. 总体业务流程

## 5.1 主流程

| 步骤 | 阶段 | 关键活动 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售建档 | 创建客户和非标订单，录入目标交期、数量、需求与附件 | 订单草稿 |
| 2 | 需求评审 | 技术、工艺、质量等确认需求完整性和可制造性 | 评审结论/问题清单 |
| 3 | 设计发布 | 上传图纸、BOM、工艺和检验要求，校验后发布生效版本 | 受控技术版本 |
| 4 | 打样执行 | 生成样品任务，记录物料、制作、检验和问题 | 样品批次 |
| 5 | 样品确认 | 内部检验后提交客户确认，记录确认/驳回/条件通过 | 确认结论 |
| 6 | 生产准备 | 采购和计划根据生效版本建立任务，检查投产条件 | 采购/生产任务 |
| 7 | 生产交付 | 执行生产、检验、包装和出货，处理异常与变更 | 完工与交付记录 |
| 8 | 项目复盘 | 统计延期、变更、返工和风险处理效果 | 复盘数据 |

## 5.2 变更协同流程

变更发起：客户、销售、技术、工艺、采购或生产人员发起，必须填写变更原因、变更前后内容和紧急程度。

影响分析：系统根据关联关系自动列出可能受影响的图纸、BOM、采购任务、生产任务、样品和检验标准，责任人补充处理意见。

审批决策：根据变更类型、影响金额、是否已投产等条件选择审批链。

版本发布：涉及技术文件时生成新版本，旧版本自动标记失效，未完成任务重新绑定或暂停。

执行同步：向采购、计划、生产、质量等受影响岗位发送任务和通知，要求反馈执行结果。

验证关闭：确认受影响任务全部完成或已处置，填写延期、返工、追加成本等结果后关闭变更。

# 6. 功能需求

## 6.1 工作台与项目看板

| 编号 | 功能 | 需求说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-DASH-001 | 个人工作台 | 显示本人待办、临期任务、未读通知、关注项目和最近操作。 | 高 |
| FR-DASH-002 | 项目总览 | 按项目显示当前阶段、目标交期、剩余天数、责任人、样品状态、变更数和风险等级。 | 高 |
| FR-DASH-003 | 风险卡片 | 支持按严重、高、中、低筛选风险，并展示触发原因和建议动作。 | 高 |
| FR-DASH-004 | 管理看板 | 统计进行中项目、延期项目、待客户确认、待发布图纸、未完成变更和本月返工。 | 中 |
| FR-DASH-005 | 快捷操作 | 根据角色提供新建订单、上传图纸、提交样品确认、发起变更等入口。 | 中 |

## 6.2 客户与非标订单管理

| 编号 | 功能 | 需求说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-ORD-001 | 客户档案 | 维护客户名称、行业、联系人、联系方式、结算与交付说明；支持启用/停用。 | 高 |
| FR-ORD-002 | 订单建档 | 自动生成项目编号，录入客户、产品、数量、目标交期、优先级、负责人和成员。 | 高 |
| FR-ORD-003 | 需求结构化 | 需求按尺寸、材料、性能、外观、工艺、检验、包装、交付等分类录入。 | 高 |
| FR-ORD-004 | 需求确认 | 每条需求支持未确认、内部确认、客户确认、存在异议等状态。 | 高 |
| FR-ORD-005 | 项目成员 | 支持跨部门选择成员，指定项目经理、技术负责人、采购负责人等。 | 中 |
| FR-ORD-006 | 项目时间轴 | 按时间展示创建、评审、文件发布、样品、变更、风险和任务状态变化。 | 高 |
| FR-ORD-007 | 项目复制 | 可复制历史订单的需求结构、成员、BOM/工艺模板，但不得复制生效版本号和确认结论。 | 低 |

## 6.3 图纸与技术文件版本管理

| 编号 | 功能 | 需求说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-DOC-001 | 文件分类 | 支持图纸、3D 模型、BOM、工艺卡、检验规范、客户附件等分类。 | 高 |
| FR-DOC-002 | 版本上传 | 上传时填写版本号、变更说明、生效日期、适用物料/部件和来源。 | 高 |
| FR-DOC-003 | 版本唯一性 | 同一项目、同一文件类型和对象下，版本号不得重复；同一时刻只能有一个生效版本。 | 高 |
| FR-DOC-004 | 发布审批 | 关键技术文件需经技术负责人审核后发布，草稿文件不得被生产任务引用。 | 高 |
| FR-DOC-005 | 版本对比 | 展示前后版本的基础信息、变更说明、关联对象和附件；支持人工上传对比图。 | 中 |
| FR-DOC-006 | 失效控制 | 新版本生效后旧版本自动失效，并通知仍引用旧版本的未完成任务。 | 高 |
| FR-DOC-007 | 下载水印 | 下载受控文件时叠加项目编号、版本、下载人和时间水印（可配置）。 | 中 |
| FR-DOC-008 | 二维码识别 | 为生效技术文件生成二维码，现场扫码查看当前版本和有效状态。 | 中 |
| FR-DOC-009 | 版本阻断 | 采购、投产、检验提交前校验引用版本；版本不一致、失效或缺失时禁止提交。 | 高 |

## 6.4 BOM、工艺与检验要求

| 编号 | 功能 | 需求说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-TEC-001 | BOM 维护 | 按项目和版本维护物料编码、名称、规格、数量、单位、采购/自制属性和替代料。 | 高 |
| FR-TEC-002 | BOM 导入 | 支持 Excel 模板导入并校验必填项、重复物料和数量格式。 | 中 |
| FR-TEC-003 | 工艺路线 | 维护工序顺序、作业说明、设备/工装、标准工时、外协标识和质检点。 | 高 |
| FR-TEC-004 | 检验要求 | 维护样品、首件、过程和成品检验项目、标准、抽样规则和附件。 | 高 |
| FR-TEC-005 | 版本绑定 | BOM、工艺、检验规范必须绑定图纸或技术版本，变更时自动进入影响分析。 | 高 |
| FR-TEC-006 | 发布校验 | 缺少关键物料、工艺或检验要求时禁止发布完整技术包，可按配置允许例外审批。 | 中 |

## 6.5 样品与客户确认管理

| 编号 | 功能 | 需求说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-SMP-001 | 样品申请 | 创建样品单，填写打样目的、数量、计划完成时间、引用版本和责任人。 | 高 |
| FR-SMP-002 | 样品任务 | 自动生成备料、制作、检验、提交确认等任务，支持拍照和附件上传。 | 高 |
| FR-SMP-003 | 样品检验 | 记录检验项目、实测值、合格结论、问题和整改结果。 | 高 |
| FR-SMP-004 | 提交客户确认 | 生成确认链接/二维码或由销售代录，记录提交时间、资料和截止时间。 | 高 |
| FR-SMP-005 | 确认结论 | 支持通过、条件通过、驳回、待补充；必须填写意见，保留确认人、时间和凭证。 | 高 |
| FR-SMP-006 | 确认阻断 | 样品未通过时，不允许项目进入正式生产；特殊放行需指定审批人和原因。 | 高 |
| FR-SMP-007 | 临期预警 | 距离计划投产日期达到阈值且样品未确认时，自动产生预警和催办。 | 高 |
| FR-SMP-008 | 多轮样品 | 支持样品批次迭代，每轮绑定对应技术版本并关联上一轮问题。 | 中 |

## 6.6 变更管理与影响同步

| 编号 | 功能 | 需求说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-CHG-001 | 变更发起 | 支持客户需求、设计、BOM、工艺、材料、数量、交期、包装等变更类型。 | 高 |
| FR-CHG-002 | 前后对比 | 必须记录变更前内容、变更后内容、原因、紧急程度和附件。 | 高 |
| FR-CHG-003 | 影响对象识别 | 根据项目关联自动列出相关文件、物料、采购任务、生产任务、样品和检验要求。 | 高 |
| FR-CHG-004 | 影响分析协同 | 受影响部门填写是否受影响、处理方案、预计延期、追加成本和责任人。 | 高 |
| FR-CHG-005 | 动态审批 | 根据是否已采购、已投产、影响金额、延期天数等条件选择审批人。 | 高 |
| FR-CHG-006 | 自动暂停 | 高风险变更批准后，可自动暂停引用旧版本且未完成的生产/采购任务。 | 高 |
| FR-CHG-007 | 自动通知 | 变更批准或撤销后向受影响任务责任人发送站内、小程序订阅消息或企业微信通知。 | 高 |
| FR-CHG-008 | 执行反馈 | 责任人逐项反馈已重排、已改单、已退料、已返工、无需处理等结果。 | 高 |
| FR-CHG-009 | 关闭校验 | 受影响项未全部处理或验证不通过时，禁止关闭变更。 | 高 |
| FR-CHG-010 | 结果归因 | 关闭时记录延期天数、返工数量、报废数量、追加成本和原因分类。 | 高 |

## 6.7 采购、生产与交付协同

| 编号 | 功能 | 需求说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-EXE-001 | 采购任务 | 从 BOM 或手工生成采购任务，记录供应商、计划到料、实际到料和异常。 | 中 |
| FR-EXE-002 | 生产任务 | 按项目、部件、工序生成任务，记录计划开始/完成、实际状态和责任班组。 | 高 |
| FR-EXE-003 | 投产校验 | 校验图纸版本、生效技术包、样品确认、关键物料和未关闭高风险变更。 | 高 |
| FR-EXE-004 | 扫码查看 | 现场扫码查看项目、任务、当前图纸版本、工艺和变更提醒。 | 中 |
| FR-EXE-005 | 异常上报 | 支持缺料、设备、质量、技术、外协和进度异常，上传图片并创建风险。 | 高 |
| FR-EXE-006 | 交付检查 | 交付前检查任务完成、检验通过、资料齐套和未关闭严重风险。 | 高 |
| FR-EXE-007 | 交付记录 | 记录出货时间、数量、物流、签收和客户反馈。 | 中 |

## 6.8 风险预警与消息中心

| 编号 | 功能 | 需求说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-RSK-001 | 规则预警 | 按样品确认、图纸发布、物料到货、任务进度、变更状态和交期计算风险。 | 高 |
| FR-RSK-002 | 风险等级 | 支持低、中、高、严重四级，等级变化时记录原因并通知责任人。 | 高 |
| FR-RSK-003 | 风险处置 | 风险需填写处理措施、计划完成时间、责任人和关闭说明。 | 高 |
| FR-RSK-004 | 催办升级 | 待办超时后提醒本人，继续超时可升级至项目经理和部门负责人。 | 中 |
| FR-RSK-005 | 消息模板 | 按事件配置站内信、小程序订阅消息、邮件或企业微信模板。 | 中 |
| FR-RSK-006 | 消息回执 | 记录发送渠道、发送时间、接收人、发送结果和已读状态。 | 中 |

## 6.9 统计分析

| 编号 | 功能 | 需求说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-ANA-001 | 交期统计 | 按客户、项目经理、产品类型和月份统计按期、延期、平均延期天数。 | 高 |
| FR-ANA-002 | 变更统计 | 统计变更数量、来源、类型、发生阶段、审批时长和关闭时长。 | 高 |
| FR-ANA-003 | 延期归因 | 统计各类变更和异常导致的延期天数，支持主因/次因分类。 | 高 |
| FR-ANA-004 | 返工统计 | 统计返工次数、数量、工序、原因、关联变更和责任环节。 | 高 |
| FR-ANA-005 | 样品效率 | 统计打样轮次、首次通过率、平均确认时长和驳回原因。 | 中 |
| FR-ANA-006 | 部门负载 | 统计各部门待办、超时任务和受影响任务数量。 | 中 |
| FR-ANA-007 | 数据导出 | 支持按权限导出 Excel；导出文件记录操作日志并可加水印。 | 中 |

## 6.10 系统管理与审计

| 编号 | 功能 | 需求说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-SYS-001 | 组织与用户 | 维护企业、部门、岗位、用户、角色和项目成员。 | 高 |
| FR-SYS-002 | 数据字典 | 维护订单类型、变更类型、风险原因、返工原因、文件类型等字典。 | 高 |
| FR-SYS-003 | 流程配置 | 配置需求评审、文件发布、样品放行、变更审批等流程和条件。 | 中 |
| FR-SYS-004 | 规则参数 | 配置预警阈值、风险权重、催办周期、允许上传格式和文件大小。 | 高 |
| FR-SYS-005 | 操作日志 | 记录登录、查询、导出、上传、发布、审批、作废和关键数据修改。 | 高 |
| FR-SYS-006 | 数据归档 | 已完成项目可归档为只读；恢复需管理员授权并记录原因。 | 中 |

# 7. 智慧规则与自动化要求

本平台中的“智慧”主要由规则引擎、状态机、关联关系和定时任务实现，不依赖 AI 算法或现场硬件。规则必须可配置、可解释、可追溯，任何自动阻断或风险判定都应向用户显示具体原因。

| 规则编号 | 规则名称 | 触发条件 | 系统动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-001 | 技术版本一致性阻断 | 提交采购、投产、检验或交付时，校验任务引用版本与当前生效版本。 | 不一致、失效、缺失时阻断；显示正确版本和处理入口。 |
| BR-002 | 样品确认阻断 | 项目进入正式生产前校验样品结论。 | 未确认、驳回或确认已过期时阻断；特殊放行需审批。 |
| BR-003 | 变更影响传播 | 变更批准后按关联关系查找受影响任务。 | 生成影响项、自动通知、必要时暂停旧版本任务。 |
| BR-004 | 样品临期预警 | 计划投产日期减去当前日期小于阈值且样品未确认。 | 产生高风险，通知销售、项目经理和计划人员。 |
| BR-005 | 交期风险计算 | 综合剩余天数、关键任务完成率、样品状态、物料状态、未关闭变更和历史延期。 | 输出风险等级、主要原因、建议动作。 |
| BR-006 | 文件发布完整性校验 | 发布技术包前检查图纸、BOM、工艺、检验要求和版本说明。 | 缺少必需项时阻断或进入例外审批。 |
| BR-007 | 变更关闭校验 | 关闭变更前检查所有影响项和验证任务。 | 存在未完成、未反馈、验证失败项时禁止关闭。 |
| BR-008 | 超时升级 | 待办超过计划完成时间。 | 按配置通知本人、项目经理、部门负责人。 |
| BR-009 | 交付完整性校验 | 出货前检查生产、检验、资料和严重风险。 | 不满足时阻断交付确认。 |
| BR-010 | 统计自动归因 | 变更或异常关闭时读取原因分类、延期和返工数据。 | 自动进入对应统计维度，允许管理人员复核。 |

## 7.1 交期风险等级建议算法

V1.0 可采用规则加权而非机器学习。系统对每个项目计算风险分值 RiskScore（0～100），并保留每项加分依据。以下为建议初始规则，企业可在系统参数中调整。

| 风险因素 | 建议分值 |
| --- | --- |
| 样品未确认且距投产≤3天 | +30 |
| 存在未关闭严重/高风险变更 | +25 |
| 关键物料预计到货晚于计划开工 | +25 |
| 生效技术包未发布且距开工≤2天 | +20 |
| 关键任务超期 | 每项+10，最多+30 |
| 剩余工期小于计划工时 | +20 |
| 项目已延期 | +40 |
| 所有关键条件满足且进度正常 | -10，最低为0 |

建议等级：0～19 为低风险，20～39 为中风险，40～69 为高风险，70～100 为严重风险。风险等级变化必须记录触发时间、分值明细和规则版本，便于后续复盘。

# 8. 数据需求与数据模型

## 8.1 数据设计原则

所有核心业务表包含企业标识、创建人、创建时间、修改人、修改时间、逻辑删除和乐观锁版本字段。

文件本体存储在对象存储中，数据库保存文件元数据、哈希值、业务关联、版本和权限信息。

状态变化采用业务流水或事件表记录，不仅保存最终状态。

变更前后值、审批意见和关键确认结论应采用不可覆盖的历史记录，禁止直接更新覆盖。

统计字段优先来源于业务数据自动汇总，不允许仅手工填报。

## 8.2 建议核心数据表

| 表/表组 | 用途 |
| --- | --- |
| sys_user / sys_dept / sys_role | 用户、部门、角色与权限 |
| crm_customer / crm_contact | 客户及联系人 |
| nso_project | 非标订单/项目主表 |
| nso_project_member | 项目成员与项目内角色 |
| nso_requirement / nso_requirement_history | 需求项及变更历史 |
| nso_document / nso_document_version | 技术文件及版本 |
| nso_bom / nso_bom_item | BOM 版本及明细 |
| nso_process_route / nso_process_step | 工艺路线及工序 |
| nso_inspection_spec / nso_inspection_item | 检验规范及项目 |
| nso_sample / nso_sample_check / nso_sample_confirm | 样品、检验与客户确认 |
| nso_change / nso_change_impact / nso_change_approval | 变更、影响项和审批记录 |
| nso_task / nso_task_log | 业务任务和状态流水 |
| nso_risk / nso_risk_action | 风险事件与处置记录 |
| nso_delay_rework | 延期、返工、报废和成本记录 |
| nso_message / nso_message_receipt | 消息和回执 |
| sys_operation_log / sys_login_log | 审计与登录日志 |

## 8.3 关键字段示例：项目主表 nso_project

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| tenant_id | bigint | 企业/租户标识 |
| project_no | varchar(32) | 项目编号，唯一 |
| customer_id | bigint | 客户ID |
| project_name | varchar(128) | 项目名称 |
| product_name | varchar(128) | 产品/设备名称 |
| quantity | decimal(12,3) | 订单数量 |
| target_delivery_date | date | 目标交期 |
| plan_start_date | date | 计划开工日期 |
| owner_id | bigint | 项目经理 |
| stage | varchar(32) | 当前阶段 |
| status | varchar(32) | 业务状态 |
| risk_level | varchar(16) | 当前风险等级 |
| risk_score | int | 风险分值 |
| current_doc_version_id | bigint | 当前生效技术包版本 |
| sample_confirm_status | varchar(24) | 样品确认状态 |
| version | int | 乐观锁版本 |
| created_at | datetime | 创建时间 |

## 8.4 数据关系要求

一个项目可包含多条需求、多份技术文件、多轮样品、多张变更单和多项采购/生产任务。

每个样品批次必须绑定其使用的图纸、BOM、工艺和检验版本。

每个采购、生产和检验任务必须保存创建时引用的版本，并在执行前与当前生效版本比对。

变更影响项必须指向具体业务对象及原状态，不能只保存文字描述。

风险事件既可由规则自动生成，也可人工创建；自动风险需保存规则编号和规则版本。

# 9. 技术架构与开发要求

## 9.1 推荐总体架构

| 层次 | 建议技术 | 要求/用途 |
| --- | --- | --- |
| 移动端 | 微信小程序或 uni-app | 适用于现场查询、扫码、拍照上传、任务处理、样品确认和消息提醒。 |
| PC 管理端 | Vue 3 + TypeScript + Element Plus | 适用于复杂表格、技术文件、流程配置、看板和统计分析。 |
| 后端服务 | Java 17/21 + Spring Boot 3.x | 提供 REST API、权限、业务规则、事务、定时任务和消息服务。 |
| 基础框架 | RuoYi-Vue-Plus 或同类前后端分离框架 | 复用组织权限、字典、日志、代码生成和系统管理能力。 |
| 数据访问 | MyBatis-Plus + MySQL 8.0 | 支持事务、分页、乐观锁、逻辑删除和多租户字段隔离。 |
| 缓存/锁 | Redis 7 | 缓存字典和权限、分布式锁、防重复提交、验证码和会话辅助。 |
| 文件存储 | MinIO/兼容 S3 对象存储 | 保存图纸、照片、确认凭证和导出文件；数据库仅保存元数据。 |
| 任务调度 | Spring Scheduler/Quartz/XXL-JOB | 执行风险计算、临期预警、超时催办和统计汇总。 |
| 实时通知 | WebSocket 或 SSE + 小程序订阅消息 | 实现 PC 实时提醒和移动端关键通知。 |
| 部署 | Nginx + Docker Compose | 适合中小制造企业私有化部署，后续可演进 Kubernetes。 |

## 9.2 后端模块划分

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| system | 用户、组织、角色、菜单、字典、参数、日志 |
| customer | 客户与联系人 |
| project | 订单、需求、成员、时间轴 |
| document | 文件、版本、发布、下载水印、二维码 |
| technical | BOM、工艺、检验规范 |
| sample | 样品、检验、客户确认 |
| change | 变更、影响分析、审批、执行与关闭 |
| task | 采购/生产/检验/协同任务 |
| risk | 规则、风险计算、预警与处置 |
| message | 站内消息、订阅消息、回执 |
| report | 统计、看板、Excel 导出 |
| file | 分片上传、对象存储、病毒/格式校验接口 |

## 9.3 开发规范

后端采用分层或领域模块化结构：Controller 仅负责参数与权限，Service 负责业务事务，Domain/Manager 负责复杂规则，Mapper 负责数据访问。

接口统一返回码、消息、数据和追踪号；异常分为参数错误、权限错误、业务规则错误、系统错误。

关键提交接口必须支持幂等：前端生成 requestId 或后端使用业务唯一键，防止重复创建变更、确认和任务。

状态迁移不得由前端直接传任意状态，必须调用明确动作接口并由后端校验前置条件。

所有枚举、字典值和规则编号集中管理，禁止在多个模块硬编码中文状态。

代码应覆盖单元测试和集成测试，核心规则、状态机和权限判断为重点测试对象。

建议使用 OpenAPI 3/Swagger 生成接口文档，使用数据库迁移工具 Flyway 或 Liquibase 管理结构变更。

## 9.4 文件版本技术要求

文件上传后计算 SHA-256 哈希，避免相同内容重复存储，并用于完整性校验。

文件元数据至少包含原文件名、存储路径、大小、MIME、哈希、业务对象、版本、上传人和上传时间。

受控文件发布后不得覆盖原文件；修改必须生成新版本记录和新对象存储文件。

下载接口必须经过权限校验并记录日志，不允许前端直接暴露永久对象存储地址。

大文件建议支持分片上传、断点续传和上传后合并；V1.0 可设单文件上限 200MB，并由参数配置。

二维图纸建议支持 PDF/图片在线预览；DWG、STEP 等格式 V1.0 可先提供受控下载，后续增加转换预览服务。

## 9.5 规则引擎实现要求

V1.0 不必引入复杂商业规则引擎，可采用“规则配置表 + Java 策略类 + 定时扫描/事件触发”的方式。每条规则应包含规则编号、名称、启停状态、适用阶段、触发事件、参数 JSON、执行动作和版本号。高频实时校验采用事件触发，临期与超时类规则采用定时任务。

# 10. 接口与集成要求

## 10.1 API 设计原则

接口前缀建议为 /api/v1，使用 HTTPS 和 JSON；文件上传采用 multipart/form-data。

鉴权建议采用 Spring Security + JWT/Token，PC 与小程序使用统一用户体系和不同客户端标识。

列表接口统一支持分页、排序、关键字和权限过滤；导出接口采用异步任务避免超时。

所有写操作返回业务对象 ID、最新状态和版本号，前端据此刷新。

关键动作接口需传入乐观锁版本，发现并发修改时返回明确冲突提示。

## 10.2 核心接口清单

| 方法 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/projects | 创建非标订单/项目 |
| POST | /api/v1/projects/{id}/submit-review | 提交需求评审 |
| POST | /api/v1/documents/{id}/versions | 上传新文件版本 |
| POST | /api/v1/document-versions/{id}/publish | 审批并发布技术版本 |
| POST | /api/v1/samples | 创建样品单 |
| POST | /api/v1/samples/{id}/submit-confirm | 提交样品客户确认 |
| POST | /api/v1/sample-confirms/{id}/decision | 记录确认结论 |
| POST | /api/v1/changes | 发起变更 |
| POST | /api/v1/changes/{id}/analyze-impact | 执行/刷新影响分析 |
| POST | /api/v1/changes/{id}/approve | 审批变更 |
| POST | /api/v1/changes/{id}/execute | 提交执行反馈 |
| POST | /api/v1/tasks/{id}/start | 任务开工并执行版本校验 |
| GET | /api/v1/projects/{id}/risk | 查询风险等级和分值明细 |
| GET | /api/v1/reports/change-delay | 查询变更延期统计 |
| POST | /api/v1/files/upload | 上传文件 |
| GET | /api/v1/files/{id}/download | 鉴权下载并记录日志 |

## 10.3 可选外部集成

| 系统 | 集成内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| ERP | 同步客户、销售订单、物料、采购订单、供应商和出入库状态 | 后续 |
| MES | 同步生产工单、工序进度、报工和质量结果 | 后续 |
| 企业微信/钉钉 | 统一身份、消息通知、待办链接 | 可选 |
| 邮件/短信 | 客户确认通知、超时催办、交付通知 | 可选 |
| CAD/PDM/PLM | 图纸元数据和版本同步 | 后续 |

# 11. 非功能需求

| 编号/类别 | 要求 |
| --- | --- |
| NFR-001 性能 | 常用列表/详情接口在正常负载下 95% 响应时间≤2秒；复杂统计≤5秒；大文件上传除外。 |
| NFR-002 并发 | V1.0 建议支持单企业 200 在线用户、50 并发写操作；架构可水平扩展。 |
| NFR-003 可用性 | 工作时段月可用性目标≥99.5%；服务异常应有健康检查和重启机制。 |
| NFR-004 兼容性 | PC 端支持主流 Chrome/Edge 最近两个大版本；小程序支持微信当前主流基础库。 |
| NFR-005 易用性 | 高频移动操作不超过 3 个主要步骤；阻断提示必须说明原因和处理入口。 |
| NFR-006 可维护性 | 业务模块独立、数据库变更可迁移、日志可检索、配置不硬编码。 |
| NFR-007 可追溯性 | 关键操作和状态变化保留完整历史，默认保存不少于 3 年，可按企业配置。 |
| NFR-008 备份恢复 | 数据库每日全量/增量备份，对象存储定期备份；明确恢复演练流程。 |
| NFR-009 可观测性 | 提供请求追踪号、应用日志、慢 SQL、任务失败和消息失败监控。 |
| NFR-010 国际化扩展 | 字段、字典、时间和单位设计应为后续多语言/多时区预留，但 V1.0 以中文为主。 |

# 12. 安全与审计要求

| 安全领域 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 身份认证 | 密码采用强哈希存储；支持验证码、登录失败限制和 Token 失效；外部客户确认链接需短期令牌。 |
| 访问控制 | RBAC + 数据范围；所有后端接口重新校验权限，不能仅依赖前端隐藏按钮。 |
| 数据隔离 | 如支持多企业，所有业务查询必须带 tenant_id 条件；禁止跨租户缓存污染。 |
| 文件安全 | 限制扩展名和 MIME；可接入病毒扫描；对象存储桶不公开；下载使用临时签名或后端流式输出。 |
| 接口安全 | HTTPS、参数校验、防 SQL 注入、防 XSS、防 CSRF（按认证模式）、限流、防重放。 |
| 敏感信息 | 手机号、邮箱等按权限脱敏；日志中不得记录密码、Token 和完整敏感参数。 |
| 审计日志 | 记录登录、导出、下载、发布、审批、放行、作废、变更关闭和权限变更。 |
| 数据更正 | 对已确认、已发布、已关闭数据的更正必须通过专用流程并保留前后值。 |

# 13. 测试与验收标准

## 13.1 测试范围

功能测试：覆盖正常流程、退回、撤销、作废、重复提交、并发修改和异常状态。

规则测试：逐条验证版本阻断、样品阻断、影响传播、风险计算、超时升级和关闭校验。

权限测试：不同角色、部门、项目成员和外部客户账号的数据隔离。

接口测试：参数边界、幂等、错误码、Token 过期、文件上传和大数据分页。

性能测试：常用查询、项目看板、风险批量计算、统计导出和高并发写入。

安全测试：越权、注入、XSS、非法文件、直接对象引用、重复确认链接等。

兼容性与易用性测试：PC 浏览器和小程序端关键流程。

## 13.2 核心验收用例

| 用例 | 场景 | 前置条件 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 旧版图纸阻断 | 任务引用 V1，项目当前生效为 V2 | 点击投产时系统拒绝，并提示 V2 为当前版本及处理入口。 |
| AC-02 | 样品未确认预警 | 距投产 2 天，样品状态为待客户确认 | 自动产生高风险并通知项目经理、销售和计划。 |
| AC-03 | 变更自动影响 | 变更修改某物料规格，该物料已有采购和生产任务 | 影响分析自动列出相关任务；批准后通知责任人并按配置暂停。 |
| AC-04 | 变更关闭校验 | 存在一项采购影响未反馈 | 系统禁止关闭并显示未完成影响项。 |
| AC-05 | 交期风险解释 | 多个关键任务超期且物料晚到 | 风险等级为高/严重，页面显示各项加分和建议处理动作。 |
| AC-06 | 统计追溯 | 关闭变更时记录延期 3 天、返工 20 件 | 统计报表能按变更类型、项目和月份汇总，并可下钻到原单据。 |
| AC-07 | 权限隔离 | 普通生产人员访问非本项目文件 | 接口返回无权限且记录越权访问日志。 |
| AC-08 | 审计完整 | 管理员修改流程参数并发布新图纸版本 | 日志中保留操作者、时间、前后值、对象和追踪号。 |

## 13.3 验收通过条件

高优先级功能全部实现，关键流程无阻断性缺陷。

核心验收用例全部通过；高危安全问题为零，严重性能问题为零。

数据库脚本、部署文档、接口文档、用户操作手册和测试报告齐全。

试点项目能够完成从建档到交付/关闭的完整业务闭环。

# 14. 实施范围与版本规划

## 14.1 V1.0 建议范围（必须完成）

组织用户权限、客户与项目建档、需求管理。

图纸/技术文件上传、版本发布、生效失效和提交阻断。

样品单、内部检验、客户确认和临期预警。

变更发起、影响分析、审批、通知、执行反馈和关闭。

采购/生产协同任务、投产校验、异常上报。

交期风险等级、消息中心、项目时间轴。

变更延期、返工、样品和交期基础统计。

PC 管理端 + 小程序端关键业务流程。

## 14.2 后续增强版本

V1.1：企业微信/钉钉集成、外部客户确认门户、二维码批量打印、更多统计看板。

V1.2：ERP/MES 对接、采购和生产进度自动同步、CAD 文件转换预览。

V2.0：基于历史数据的交期预测、变更相似案例推荐、图纸差异识别等 AI 增强能力。

## 14.3 建议开发里程碑

| 阶段 | 主要输出 |
| --- | --- |
| 阶段1：基础框架与原型 | 权限、项目、需求、基础字典、PC/小程序原型 |
| 阶段2：技术文件与样品 | 版本管理、发布审批、样品与确认、二维码 |
| 阶段3：变更与任务协同 | 影响分析、动态审批、通知、任务暂停/反馈 |
| 阶段4：风险与统计 | 风险规则、临期预警、交期/变更/返工报表 |
| 阶段5：联调与试点 | 安全、性能、数据初始化、试点项目和验收文档 |

# 15. 软著材料展示建议

为了使软件功能具有较强完整性和辨识度，建议在软件说明书、操作截图和源代码中重点体现以下内容。该部分是产品材料组织建议，不代替正式申报要求。

| 展示重点 | 建议截图/说明 |
| --- | --- |
| 版本一致性控制 | 展示当前生效版本、任务引用版本、失效提示和阻断弹窗。 |
| 多角色协同 | 展示销售、技术、采购、计划、生产、质量、客户确认等不同工作台和权限。 |
| 变更影响矩阵 | 展示变更关联的图纸、BOM、采购、生产、样品和检验影响项。 |
| 样品确认闭环 | 展示多轮样品、检验结果、客户确认、驳回与再次打样。 |
| 交期风险解释 | 展示风险分、等级、触发规则、责任人和处置记录。 |
| 统计追溯 | 展示变更导致的延期、返工、报废和追加成本，并能下钻到原单据。 |
| 审计与时间轴 | 展示关键操作、状态变化、审批意见和前后版本。 |
| 移动现场操作 | 展示扫码查看、拍照上传、任务反馈和异常上报。 |

避免做成“简单待办系统” 项目、需求、技术版本、样品、变更、任务、风险和统计之间必须建立真实数据关联。系统的核心价值不是“发通知”，而是根据状态和版本自动判断能否继续执行，并保留完整证据链。

# 附录A. 关键业务规则清单

| 编号 | 业务规则 |
| --- | --- |
| A-01 | 项目编号必须唯一，可按年份+客户简称+流水号生成。 |
| A-02 | 目标交期不得早于项目创建日期；修改目标交期需记录原因。 |
| A-03 | 关键需求未确认时，不允许技术包正式发布。 |
| A-04 | 同一技术对象同一时刻只能有一个生效版本。 |
| A-05 | 旧版本失效后，所有未完成引用任务必须进入待处理状态。 |
| A-06 | 样品确认必须绑定样品批次和技术版本。 |
| A-07 | 客户驳回样品时必须填写原因，并自动创建整改/重新打样任务。 |
| A-08 | 已投产后的技术变更必须执行影响分析和审批，不允许直接替换文件。 |
| A-09 | 高风险变更至少需要项目经理和技术负责人审批；已投产时增加生产/质量审批。 |
| A-10 | 投产前必须通过版本、样品、关键物料和严重风险校验。 |
| A-11 | 任务开始后若关联版本失效，任务自动提示暂停并禁止完工提交。 |
| A-12 | 变更影响项必须逐项反馈，不允许用一条总说明代替。 |
| A-13 | 风险关闭必须填写处理结果；自动风险关闭需满足原触发条件已解除。 |
| A-14 | 延期和返工记录必须关联项目，可选关联变更、异常或任务。 |
| A-15 | 已完成项目归档后默认只读，恢复编辑必须授权。 |

# 附录B. 核心接口示例

## B.1 创建变更单请求示例

POST /api/v1/changes
Content-Type: application/json

{
  "projectId": 10001,
  "changeType": "MATERIAL_SPEC",
  "source": "CUSTOMER",
  "urgency": "HIGH",
  "reason": "客户要求将板材厚度由2.0mm调整为2.5mm",
  "beforeContent": "Q235，厚度2.0mm",
  "afterContent": "Q235，厚度2.5mm",
  "relatedRequirementIds": [301, 302],
  "attachmentIds": [90011]
}

## B.2 版本阻断错误返回示例

{
  "code": "VERSION_MISMATCH",
  "message": "当前任务引用图纸V1.2，项目生效版本为V1.3，禁止投产。",
  "traceId": "9f7c2e6d2f3a4c55",
  "data": {
    "taskVersion": "V1.2",
    "currentVersion": "V1.3",
    "currentVersionId": 8123,
    "action": "REBIND_OR_REVIEW"
  }
}

## B.3 风险明细返回示例

{
  "projectId": 10001,
  "riskScore": 75,
  "riskLevel": "CRITICAL",
  "reasons": [
    {"ruleNo": "BR-004", "score": 30, "text": "距投产2天，样品未确认"},
    {"ruleNo": "BR-005-MATERIAL", "score": 25, "text": "关键物料预计晚到3天"},
    {"ruleNo": "BR-008", "score": 20, "text": "2项关键任务超期"}
  ],
  "suggestions": ["催促客户完成样品确认", "调整采购到货或生产排程"]
}

# 结语

本需求规格说明书将平台定位为面向非标制造订单的“版本受控、样品确认、变更传播、风险预警、数据复盘”协同系统。V1.0 通过明确的状态机、规则校验、任务关联和审计记录即可形成可落地的智慧功能，并具备较强的业务完整性、开发工作量和软件辨识度。